# OpenHarness 交付文档

主文档 + 副文档自动合并示例

本文档由主文档和多个副文档自动合并生成。目录、标题编号与页码可在 Word 中按 F9 更新。

目录

（目录将在 Word 中更新：Ctrl+A 后按 F9）

# 项目概述

OpenHarness 是一套面向研发团队的智能体编排平台。本交付文档汇总产品能力与实施计划，用于演示按标记提取副文档内容并合并到主文档的完整流程。

主文档提供封面、目录、总体说明与附录。

副文档只贡献被 tag-start / tag-end 标记包裹的内容。

合并结果保留原有段落、表格、图片与样式。

# 副文档-产品介绍

核心能力

平台以任务为中心组织模型、工具与知识库，支持可视化编排、运行追踪和结果沉淀。

下图展示产品标识：

| 能力模块 | 说明 | 交付状态 |
| --- | --- | --- |
| 任务编排 | 拖拽式流程设计，支持条件分支与并行执行 | 已交付 |
| 工具市场 | 内置文档、检索、代码执行等工具 | 已交付 |
| 运行观测 | 调用链、Token 与耗时统计 | 灰度中 |

适用场景

研发团队的知识检索与文档问答。

跨系统数据整理与定期报告生成。

面向业务人员的低代码智能助手搭建。

# 副文档-实施计划

阶段划分

第 1 周：环境准备、账号与权限梳理。

第 2-3 周：主数据接入与知识库初始化。

第 4 周：试点团队培训与流程试运行。

第 5 周：验收、问题收敛与正式上线。

| 阶段 | 关键交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 环境清单、权限矩阵 | 平台组 |
| 接入 | 数据源清单、知识库索引 | 数据组 |
| 试点 | 试运行报告、问题清单 | 业务组 |
| 上线 | 验收报告、运维手册 | 项目组 |

风险与应对

历史文档格式不统一：先做抽样清洗，再批量导入。

权限边界不清：上线前完成角色矩阵评审。

试点反馈集中：预留一周缓冲期处理问题。

# 附录：使用说明

在 Word 中打开合并结果后，按 Ctrl+A 再按 F9 即可刷新目录页码。如果希望重新生成，请回到上传页面替换文件后再次合并。