# 现场实施计划

${plan-start}

## 进度安排

第 1 周：收集设备清单、图纸和运行记录。

第 2 周：确认停电窗口、检测人员和仪器。

第 3 周：完成现场检测与原始数据记录。

第 4 周：复核异常项并提交正式报告。

| 阶段 | 主要工作 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 设备清单、检测方案、仪器校准 | 项目组 |
| 现场 | 参数测量、状态记录、异常拍照 | 检测组 |
| 复核 | 数据校核、异常项确认 | 技术组 |
| 交付 | 检测报告、原始记录归档 | 项目组 |

## 现场注意事项

检测前确认设备停运或切换至安全状态。

进入现场须佩戴防护用品并遵守作业许可。

原始记录不得涂改，异常数据需双人确认。

${plan-end}

这段位于标记之外，不应出现在合并结果中。